数据中心资源智能管理系统

需求规格说明书  v1.0

文档版本：v1.0    开发周期：1个月（4周迭代）    文档状态：初稿

目录

1  项目概述

2  MVP范围与开发路线

3  功能模块

3.1  机房管理

3.2  设备管理

3.3  监控管理

3.4  系统管理

3.5  账号管理

4  智能特性设计

5  技术架构

6  附录：Phase 2扩展功能

1. 项目概述

1.1 建设目标

构建一个面向企业数据中心的资源智能化管理平台，实现机房及设备的可视化管理、基础监控告警、业务系统与账号权限的统一管理，并引入AI能力辅助运维决策。

1.2 核心价值

| 维度 | 价值 |
| --- | --- |
| 可视化 | 机房平面图、机柜U位视图、温湿度仪表盘、监控大盘 |
| 自动化 | 资产台账跟踪、自动巡检、告警分级通知 |
| 智能化 | LLM运维助手、AI告警解读与巡检总结 |
| 规范化 | 统一资产管理、RBAC权限管控、操作审计 |

2. MVP范围与开发路线

总工期4周，按周迭代，每周末交付可演示版本。

2.1 MVP范围（本期实现）

| 模块 | 优先级 | 本期范围 |
| --- | --- | --- |
| 机房管理 | 核心 | 机房/机柜CRUD、平面图可视化、机柜U位视图、温湿度仪表盘（模拟数据） |
| 设备管理 | 核心 | 设备CRUD、资产台账、上架/下架关联机柜、设备类型管理 |
| 监控管理 | 核心 | 监控大盘、基础告警规则、告警列表及处理、邮件通知 |
| 系统管理 | 重要 | 系统台账CRUD、URL/管理员/备注 |
| 账号管理 | 核心 | 用户管理、RBAC角色权限、登录认证+验证码、审计日志 |
| AI智能 | 亮点 | LLM对话助手（查询+告警解读）、AI巡检总结 |

2.2 4周迭代计划

| 周次 | 冲刺主题 | 交付内容 |
| --- | --- | --- |
| Week 1 | 基础框架搭建 | 前后端项目scaffold、数据库设计、用户认证系统（登录/注册/JWT）、RBAC权限框架、用户管理页面 |
| Week 2 | 核心业务模块 | 设备管理CRUD+设备类型管理、机房/机柜CRUD、机房平面图可视化（2D俯视图）、机柜U位视图、设备上架/下架联动 |
| Week 3 | 监控与系统管理 | 监控大盘（统计卡片+图表）、告警规则引擎+告警列表+处理流程、邮件通知、系统台账CRUD、温湿度仪表盘（模拟数据） |
| Week 4 | 智能特性+收尾 | LLM运维助手对话、AI巡检报告总结、整体UI打磨、Docker部署配置、数据演示种子脚本 |

3. 功能模块

3.1 机房管理

管理数据中心的物理基础设施，包括机房、机柜、环境传感器。

3.1.1 数据中心/机房

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 多数据中心管理 | 支持管理多个数据中心，每个数据中心下辖多个机房 |
| 机房基本属性 | 机房名称、编号、所属数据中心、地址、面积、承重等级、管理员 |
| 机房等级 | 如Tier I~Tier IV |

3.1.2 机柜管理

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 机柜台账 | 机柜编号、所属机房、位置（行/列）、总U数、当前可用U、额定功率 |
| 利用率统计 | U位利用率、功率利用率的自动统计与图表展示 |

3.1.3 机房平面图可视化

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 2D俯视图 | 展示机房内机柜排布，支持行列布局配置 |
| 状态着色 | 根据U位利用率/告警状态颜色标识（绿/黄/红） |
| 交互操作 | 点击机柜查看详情、编辑机柜信息 |

3.1.4 机柜U位视图

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 侧视图展示 | 以U位维度展示设备，从底部1U开始排列 |
| 设备定位 | 显示设备名称、类型、占用U位范围 |
| 上架/下架操作 | 可视化管理设备上架/下架，自动更新U位占用 |

3.1.5 环境传感器管理

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 传感器台账 | 传感器名称、类型（温/湿/烟/水/门磁）、安装位置 |
| 传感器状态 | 在线/离线、当前数值、最后更新时间 |
| 数据模拟 | 首期内置随机波动生成模拟温湿度数据 |

3.1.6 环境数据可视化

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 实时仪表盘 | 展示当前温湿度等关键数据卡片，阈值提醒 |
| 趋势曲线 | 选定时间段的温湿度趋势折线图（ECharts） |
| 历史查询 | 按传感器、时间范围查询历史数据 |

3.1.7 阈值与告警

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 阈值配置 | 每个传感器可独立配置告警阈值 |
| 分级告警 | 一般/严重/紧急三级 |
| 告警联动 | 触发后自动生成告警记录并通知 |

3.2 设备管理

管理数据中心内的所有IT设备资产。

3.2.1 设备类型

| 类别 | 包含 |
| --- | --- |
| 服务器 | 机架服务器、刀片服务器、塔式服务器、GPU服务器 |
| 网络设备 | 交换机、路由器、防火墙、负载均衡 |
| 存储设备 | SAN存储、NAS存储 |
| 安全设备 | IPS/IDS、VPN网关、堡垒机 |
| 动力环境 | UPS、空调、列头柜、PDU |

3.2.2 资产台账

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 基本信息 | 设备名称、资产编号、设备类型、品牌、型号 |
| 硬件配置 | CPU（型号/核数）、内存、硬盘、网卡 |
| 采购信息 | 采购单号、购买日期、供应商、金额 |
| 维保信息 | 维保开始/结束日期、维保商 |
| 位置信息 | 所属机房、所在机柜、起始U、结束U |
| 网络信息 | 管理IP、业务IP、MAC地址、带外地址 |

3.2.3 设备生命周期

在库 -> 上架 -> 运行 -> 下架 -> 报废。每个状态变更记录操作人、时间和备注。

3.2.4 辅助功能

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 批量导入导出 | Excel批量导入导出资产数据 |
| 资产二维码 | 自动生成设备二维码标签 |
| 变更记录 | 自动记录设备信息变更，可追溯 |

3.3 监控管理

对设备和系统的运行状态进行实时监控与告警。

3.3.1 监控大盘

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 全局状态概览 | 设备总数、在线数、告警数、离线数统计卡片 |
| 分类监控 | 按设备类型分别展示运行状态 |
| 最近告警 | 最新未处理告警列表，滚动显示 |

3.3.2 资源监控

| 指标 | 采集方式（首期：模拟/后续：SNMP） |
| --- | --- |
| CPU使用率 | 模拟数据 / SNMP |
| 内存使用率 | 模拟数据 / SNMP |
| 磁盘使用率 | 模拟数据 / SNMP |
| 网络流量 | 模拟数据 / SNMP |
| 设备连通性 | ICMP Ping探测 |

3.3.3 告警规则引擎

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 规则定义 | 指标+条件+持续时长+严重级别 |
| 通知渠道 | 邮件/企业微信/钉钉Webhook |
| 通知分级 | 不同级别通知不同对象 |
| 告警静默 | 维护窗口期间自动静默 |

3.3.4 告警处理

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 告警列表 | 时间、设备、指标、级别、状态 |
| 告警确认 | 记录确认人及时间 |
| 处理备注 | 填写处理措施与根因分析 |
| 告警历史 | 多维度筛选查询 |

3.3.5 巡检与报表

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 自动巡检 | 按日/周自动执行连通性与资源巡检 |
| 巡检报告 | 生成PDF格式报告，支持邮件发送 |
| SLA统计 | 设备/系统在线率月度统计 |
| AI总结 | AI自动生成巡检摘要与运维建议 |

3.4 系统管理

管理数据中心的业务系统、应用服务。

3.4.1 系统台账

| 字段/功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 系统名称 | 如OA系统、ERP系统 |
| 系统标识 | 系统唯一编码 |
| 系统分类 | OA、ERP、CRM、数据库、中间件等 |
| 访问URL | 系统Web访问地址 |
| 管理员 | 系统负责人（可多人） |
| 联系方式 | 管理员电话/邮箱 |
| 备注 | 其他说明信息 |
| 状态 | 正常/维护中/已下线 |

3.4.2 系统部署关联

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 部署设备 | 系统与服务器的多对多关联 |
| 端口/服务 | 服务端口、进程名 |
| 版本管理 | 系统版本号、中间件版本 |

3.4.3 系统文档

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 文档附件 | 架构图、运维手册等文件上传 |
| 变更记录 | 变更申请->审批->执行->验证全流程 |

3.5 账号管理

管理平台用户、角色和权限。

3.5.1 用户管理

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 用户信息 | 用户名、真实姓名、邮箱、手机号、部门、岗位 |
| 用户状态 | 启用/停用/锁定 |
| 批量管理 | 支持Excel批量导入 |

3.5.2 角色与权限（RBAC）

支持角色定义和细粒度权限分配，一个用户可拥有多个角色。

| 角色 | 权限范围 |
| --- | --- |
| 超级管理员 | 全部权限 |
| 机房管理员 | 机房、机柜、传感器管理 |
| 设备运维 | 设备CRUD、上架下架、监控查看 |
| 系统管理员 | 业务系统CRUD、变更管理 |
| 值班人员 | 监控查看、告警确认处理 |
| 只读用户 | 所有模块只读权限 |

3.5.3 认证安全

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 登录认证 | 用户名+密码+验证码 |
| JWT Token | 无状态会话管理 |
| 密码策略 | 复杂度校验、历史不可重复 |
| 登录锁定 | 连续失败N次后锁定 |

3.5.4 审计日志

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 操作日志 | 关键操作记录，含IP、时间、操作详情 |
| 登录日志 | 所有登录成功/失败记录 |
| 日志查询与导出 | 按用户、时间、操作类型筛选导出 |

4. 智能特性设计

以下是本系统的智能亮点，集中在1个月内可实现的范围。

4.1 AI运维助手（LLM对话）

| 能力 | 说明 |
| --- | --- |
| 自然语言查询 | 对话式查询机柜U位、设备信息、告警统计 |
| 智能操作 | 对话创建简单设备 |
| 告警解读 | AI自动分析告警原因并给出处理建议 |
| 技术方案 | FastAPI后端调用LLM API（OpenAI/DeepSeek），Stream输出 |

4.2 AI巡检报告

| 能力 | 说明 |
| --- | --- |
| 自动总结 | 巡检完成后AI生成报告摘要 |
| 优化建议 | 分析资源使用模式给出优化建议 |

4.3 告警智能降噪（本期基础版）

| 能力 | 说明 |
| --- | --- |
| 告警聚合 | 相同设备相同指标的重复告警自动聚合 |
| 告警升级 | 未确认告警按时间自动升级 |

4.4 容量规划与故障预测（Phase 2）

本期只做数据采集与趋势展示，预测模型列为Phase 2。

| 能力 | 说明 |
| --- | --- |
| 数据采集 | 收集U位利用率、功率数据历史记录 |
| 趋势展示 | 图表展示利用率变化趋势 |

5. 技术架构

5.1 技术栈

| 层级 | 选择 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | Vue 3 + Element Plus + ECharts + Pinia | 成熟生态，可视化组件丰富 |
| 后端 | Python FastAPI + SQLAlchemy + Alembic | 异步高性能，AI集成方便 |
| 数据库 | PostgreSQL | 统一存储，JSONB支持灵活字段 |
| AI | OpenAI / DeepSeek API | 零运维成本，按需调用 |
| 部署 | Docker + Docker Compose + Nginx | 一键部署 |

5.2 开发环境

后端：Python 3.11+ / FastAPI / Uvicorn

前端：Node 18+ / Vite / Vue 3

数据库：PostgreSQL 15

IDE：VS Code / PyCharm

6. 附录：Phase 2扩展功能

以下功能在本期1个月MVP范围内暂不实现，列为Phase 2规划：

| 功能 | 所属模块 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| SNMP/Modbus对接 | 机房管理/监控 | 实际硬件数据采集，替代模拟数据 |
| 智能容量规划 | 智能 | 基于历史数据的预测模型 |
| 故障预测 | 智能 | 磁盘故障、温度异常提前预警 |
| 智能告警降噪 | 智能 | 告警关联分析与根因推荐 |
| LDAP/AD/SSO集成 | 账号管理 | 企业统一认证对接 |
| MFA多因素认证 | 账号管理 | 双因素认证 |
| 智能工单分派 | 智能 | 自动分派与排班 |
| 线缆管理 | 机房管理 | 网线/光纤/电源线连接关系 |
| IP地址池管理 | 机房管理 | VLAN+IP段规划 |
| 能耗管理（PUE） | 机房管理 | 各机柜/设备能耗排名 |
| 移动端适配 | 全局 | H5/小程序扫码巡检 |
| 大屏展示 | 全局 | 运维指挥大屏 |
| 多租户 | 全局 | 部门数据隔离 |
| 开放API | 全局 | RESTful API + API文档 |